# Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX /149/2005

Rady Gminy Odrzywół

z dnia 28 stycznia 2005 roku

PLAN  ROZWOJU  MIEJSCOWOŚCI  KAMIENNA WOLA

GMINA  ODRZYWÓŁ

Plan przyjęty przez zebranie wiejskie w miejscowości Kamienna Wola

Uchwałą nr 1/2005 z dnia 20 stycznia 2005 roku.

Opracował: Urząd Gminy w Odrzywole

SPIS TREŚCI

WSTĘP

- Cel opracowania

  - charakterystyka miejscowości

  - inwentaryzacja zasobów

  - analiza SWOT miejscowości

  - opis przedsięwzięć na lata 2005-2007

  - harmonogram rzeczowo-finansowy

PODSUMOWANIE

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Uchwała Nr 1/2005 Ogólnego zebrania wiejskiego z 20 stycznia 2005 roku

- Załączniki graficzne Nr 1 i Nr 2 do Planu

- Uchwała Rady Gminy Nr XX....../2005 z dnia 28 stycznia 2005 roku  w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Kamienna Wola

WSTĘP

- Cel opracowania

Plan Rozwoju Miejscowości jest narzędziem zarządzania przeznaczonym  dla Rady Gminy oraz mieszkańców miejscowości wraz z  reprezentującymi ich władzami Sołectwa: Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz zebrania wiejskiego.

Plan Rozwoju Miejscowości obejmuje opis stanu rzeczywistego oraz wyznacza cele rozwoju miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem lat 2005-2007. Obejmuje plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w l. 2005-2007 oraz źródła ich finansowania. Plan ten został przygotowany przy aktywnym udziale mieszkańców, reprezentantów sołectwa, radnych z Kamiennej Woli oraz pracowników Urzędu Gminy w Odrzywole.

Plan wskazuje na kierunki rozwoju miejscowości w najbliższych latach.

Plan będzie też pomocniczym narzędziem przy staraniach o pozyskiwanie środków na inwestycje, głównie w ramach sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój  obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Zadaniem inwestycyjnym, którego projekt o dofinansowanie z SPO zostanie zgłoszony do Urzędu Marszałkowskiego jest „Adaptacja budynku na świetlicę wiejską”. Zadanie to wiąże się z realizacją planów związanych z rozwojem kulturalno-społecznym mieszkańców miejscowości. Po zrealizowaniu tego zadania możliwe będzie rozpoczęcie działalności kulturalnej, społecznej i wychowawczej w tej miejscowości przy wykorzystaniu budynku publicznego wraz z usytuowaną w budynku świetlicą wiejską.

  - CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI

- Położenie:

Miejscowość Kamienna Wola leży jak większość terenów Gminy Odrzywół w widłach rzek Drzewiczki i Pilicy. Miejscowość leży wzdłuż drogi krajowej Nr 48 Białobrzegi – Tomaszów Mazowiecki. W skład Sołectwa Kamienna Wola wchodzi przysiółek Las Kamiennowolski. Miejscowość graniczy z Sołectwem Odrzywół, Kłonna, Ossa, Kolonia Ossa, Wandzinów, Lipiny, Wysokin.

2. Powierzchnia i liczba ludności:

W Sołectwie Kamienna Wola mieszka 374 stałych mieszkańców. W Sołectwie jest 139 gospodarstw domowych i 115 gospodarstw rolnych.

Powierzchnia Sołectwa wynosi 675,00 ha

3. Infrastruktura:

Przez Kamienną Wolę biegnie droga krajowa Nr 48 o nawierzchni asfaltowej wymagającej remontu. Brak jest ciągów pieszych (chodników).

Miejscowość jest w pełni zwodociągowana. Zasilenie wodociągu z istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Odrzywole. Brak jest sieci kanalizacyjnej (w planach budowa sieci w l. 2008-2009). Utylizacja ścieków odbywa się poprzez wywóz z szamb do pobliskiej oczyszczalni ścieków w Odrzywole. Miejscowość korzysta w 90 % z oświetlenia ulicznego. Sieć oświetlenia wymaga rozbudowy.

Miejscowość jest w pełni stelefonizowana. Gospodarstwa domowe korzystają przy utylizacji odpadów komunalnych z gminnego systemu segregacji i utylizacji odpadów komunalnych.

- Powiązania przyrodnicze:

Część miejscowości leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu. Przez miejscowość przepływa ciek wodny – dopływ rzeki Drzewiczki.

- Charakterystyka gospodarcza:

Dla ok. 80% czynnych zawodowo mieszkańców głównym źródłem utrzymania jest praca w rolnictwie.

W Sołectwie dominują słabe gleby o klasie V, VI I VI Rz..

Użytków rolnych występuje 474 ha z czego gruntów rolnych 397 ha, użytków zielonych 74 ha, sadów 3 ha.

Pozostałe grunty w Sołectwie – 201 ha obejmują lasy i działki budowlane (ok. 6 ha).

Ok. 20 % czynnych zawodowo mieszkańców pracuje poza rolnictwem, głównie w zawodach budowlanych, handlu i administracji.

W rolnictwie brak jest dużo obszarowych gospodarstw rolnych. Przeważają małe gospodarstwa o rozdrobnionych działkach, z których część specjalizuje się w produkcji mlecznej, a niewielka część w uprawach tunelowych.

Z tej miejscowości jest zarejestrowanych 10  podmiotów gospodarczych, w tym istniejące dwa sklepy spożywcze.

- INWENTARYZACJA ZASOBÓW:

  - Zasoby materialne.

Jedynym budynkiem publicznym w Kamiennej Woli jest budynek będący w stanie surowym usytuowany na działce nr 2405 przy drodze krajowej Nr 48. Budynek pierwotnie był planowany jako remiza OSP. Budowa jego rozpoczęła  się w 1993 r. Z braku środków do obecnego roku budynek nie został wykończony i oddany do użytku . Ponadto w Kamiennej Woli brak jest Ochotniczej Straży Pożarnej, a jego wykorzystanie  przez inne jednostki jest wątpliwe. Budynek jest nakryty i podłączony do instalacji energetycznej.

Po ukończonej adaptacji do dyspozycji będzie ........ m 2 powierzchni użytkowej. Działka i budynek są własnością Gminy Odrzywół.

  - Zasoby przyrodnicze:

W Kamiennej Woli znajduje się zbiornik wodny o pow. 0,26 ha usytuowany na cieku wodnym – dopływie Drzewiczki.

Zbiornik wodny znajduje się w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Zbiornik po renowacji nadaje się do wykorzystania rekreacyjnego.

Przez Sołectwo płynie ciek wodny wpadający do Drzewiczki. Ciek prowadzi wody z łąk w Ossie i Kamiennej Woli. Posiada III klasę czystości.

- ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI KAMIENNA WOLA

| DZIEDZICTWO | MOCNE STRONY - SZNSE | SŁABE STRONY – ZAGROŻENIA |
| --- | --- | --- |
| Rolnictwo | Pojawienie się grupy gospodarstw zmierzających do osiągnięcia pełnej towarowości i zainteresowanych inwestowaniu w gospodarstwa | Rozdrobnienie działek i gospodarstw. Słabe gleby. |
| Rynek pracy | Wykwalifikowana siła robocza w zawodach budowlanych. Duży odsetek młodzieży kontynuujących naukę w szkołach wyższych | Ukryte bezrobocie w rolnictwie. Odległe rynki pracy. |
| Demografia | Utrzymanie się stanu ludnościowego mimo migracji do miast | „Starzenie się” mieszkańców. |
| Kultura | Zapotrzebowanie społeczne na utworzenie ośrodka kulturalnego w miejscowości (świetlica, klub, Koło Gospodyń Wiejskich) | Brak form działalności kulturalnej ze względu na brak możliwości technicznych i organizacyjnych |
| Rozwój gospodarczy | Możliwość wykorzystania rekreacyjnego zasobów przyrodniczych. Rozwój sezonowych form zatrudnienia (głównie w budownictwie) | Upadek części najsłabszych gospodarstw. |
| Infrastruktura | Pełne zwodociągowanie. Powszechna telefonizacja. Powszechne korzystanie z systemu segregacji i utylizacji odpadów. | Brak sieci kanalizacyjnej, złe nawierzchnie dróg. Brak ciągu pieszego wzdłuż drogi krajowej Nr 48. Brak budynku – miejsca spotkań mieszkańców. |

- OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

  - Infrastruktura społeczno – kulturalna /Adaptacja budynku na świetlicę wiejską

W  2005 roku zostanie zakończona adaptacja budynku komunalnego na działce Nr 2405 na świetlice wiejską. Zakres prac przewiduje:

- ogrodzenie placu

- położenie tynków i podłóg

- instalacja elektryczna

- „biały montaż”

- zakup wyposażenia

W budynku po zakończeniu adaptacji mieścić się będzie świetlica środowiskowa dla młodzieży, czynna w porze wieczorowej w dni wolne od zajęć szkolnych. Świetlica będzie przewidziana jako miejsce wspólnych spotkań, gier i zabaw młodzieży z Kamiennej Woli. Świetlica zostanie wyposażona w sprzęt sportowy (stoły do tenisa), gry, prasę i sprzęt TV. Koszty utrzymania świetlicy ponosić będzie Gminny Fundusz Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Ponadto świetlica będzie pełniła następujące funkcje:

- miejsce zebrań publicznych

- miejsce szkoleń

- wiejski działalności koła gospodyń wiejskich

  - Komunikacja – drogi.

W latach 2005-2007 przewiduje się wzmożenie działań mieszkańców Kamiennej Woli i władz Gminy Odrzywół zmierzających do spowodowania remontu nawierzchni drogi krajowej Nr 48 przez Dyrekcję Generalną . Ponadto przewiduje się budowę jednostronnego ciągu pieszego przez Kamienną Wolę, przez Gminę Odrzywół i Dyrekcję Generalną Dróg Krajowych. W 2005 roku nastąpi remont drogi gminnej Kamienna Wola – Las Kamiennowolski.

  - Modernizacja oświetlenia ulicznego.

W związku z postępującą rozbudową mieszkaniową wzdłuż drogi Nr 48 przewiduje się wydłużenie linii oświetlenia ulicznego o ok. 300 m.b.

V. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W KAMIENNEJ WOLI NA LATA 2005-2007.

| L.P. | Zadanie i inwestycje | Rok real. | Koszt | Środki Gminy | Inne środki | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adaptacja budynku na świetlicę wiejską | 2005 | 120.000 | 25.000 | 95.000 (SPO) | Koszt szacunkowy przed przetargiem |
| 2 | Budowa ciągu pieszego (chodnika) jednostronnego przy drodze nr 48 | 2005 - 2007 | 160.000 | 80.000 | 80.000 (Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych) | Termin remontu uzależniony od modernizacji jezdni. |
| 3 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 2005 | 5.000 | 5.000 | - | - |
| 4 | Modernizacja drogi w Lesie Kamiennowolskim o dł. 1 km. | 2005 | 90.000 | 45.000 | 45.000 (FOGR) | - |

- FOGR – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

- SPO – Sektorowy Program Operacyjny

PODSUMOWANIE

PRM  zawiera zadania możliwe do zrealizowania. Niezbędnym i kluczowym zadaniem, którego realizacja przyczyni się do rozwoju społeczno-kulturalnego miejscowości Kamienna Wola jest zadanie „Adaptacja budynku na świetlicę wiejską”. Z uwagi na brak własnych dochodów Sołectwa Kamienna Wola jak i szczupłość środków własnych Gminy Odrzywół (jednej z najbiedniejszych w woj. Mazowieckim) kluczowym momentem dla jego realizacji będzie pozyskanie środków z SPO. Realizacja tego zadania umożliwi większą aktywność, integrację i samokształcenie mieszkańców Kamienne Woli.