Odrzywół, dnia 13.07.2016 r.

Znak sprawy: IT-2710.10.2016

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2164 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: \

Pkt III ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży w terminie do dnia 31 maja 2017 r. harmonogram rzeczowo – finansowy do akceptacji przez Zamawiającego oraz kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej. Szczegółowa forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.

Pkt XVI ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym i opisanym:

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta na roboty budowlane:

„Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół”

Nie otwierać przed dniem 10.02.2017r. przed godz. 12:00

Nazwa i adres Zamawiającego

Pkt XVII ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, w sekretariacie pokój nr 14, w terminie do dnia 10.02.2017 roku do godz. 11:30. Oferty można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu.

Pkt XVII ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, Sala Konferencyjna pokój nr 17 dnia 10.02.2017 roku o godz. 12:00.

§ 1 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 7 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym po opracowaniu załącznik nr 4 do umowy,

§ 2 ust. 11 Załącznika nr 7 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Wykonawca, przedłoży w terminie do dnia 31 maja 2017 r. harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania przedmiotu umowy do akceptacji przez Zamawiającego wraz z kosztorysem ofertowym (metodą kalkulacji szczegółowej) na wartość umowną. Szczegółowa forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 7 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym, o którym mowa w rozdziale § 2 ust 11.

§ 7 ust. 8 Załącznika nr 7 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Podstawą do wystawienia faktur częściowych i złożenia ich do Zamawiającego będzie protokół odbioru częściowego podpisany przez strony i potwierdzony przez inspektora nadzoru. Protokół ten będzie stanowił załącznik do faktury. Protokół odbioru może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i wykonane zgodnie z harmonogramem. Do protokołu ponadto Wykonawca przedstawi uzupełnione zestawienie zrealizowanych robót z podaniem ich wartości wynikającej harmonogramu, o którym mowa  w § 2 ust 11-14 umowy.

§ 13 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 7 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

z tytułu zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 11 do akceptacji - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

Wszystkie zmiany dokonane w SIWZ oraz w załączniku nr 7 Wzór umowy do SIWZ zaznaczono kolorem niebieskim.

Wprowadzone zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków oraz powinny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia oferty w postępowaniu.

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak